# Beleidsplan van de Stichting Schoolplein Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom.

# Registratie

RSIN/fiscaal nummer 		8517 65 087

KvK nummer			55562205

Rabobank nummer:		114176884

# Bestuurssamenstelling en contactgegevens

Bestuurssamenstelling	Voorzitter:

René Saris 			06-26760107

Secretaris:

Nina van Enckevort		06-48886047

Penningmeester:

Dick Logister

Contactgegevens		Kc Onder de Linde

Pastoor Debijestraat 8

5963 AG Hegelsom

Tel. 077-3984777

Datum oprichting 		25-6-2012

# Aanleiding

Het dorp Hegelsom timmert aan de weg. Niet alleen met initiatieven als de ‘Pimp ow Ei manifestatie’ begin dit jaar, maar ook op andere fronten willen we het dorp nu en in de toekomst levendig en leefbaar houden. Met de realisatie van een natuurrijk speel- en leerplein bij basisschool ‘Onder de Linde’ willen we een gesignaleerd knelpunt oplossen en tevens iets veiligs, unieks, uitdagends en nieuws toevoegen aan Hegelsom, maar ook voor de gemeente Horst aan de Maas.

Vanuit verschillende invalshoeken is er behoefte aan de realisatie van een natuurlijk speel- en leerplein:

- Alle speelruimte die de laatste jaren in Hegelsom is aangelegd, is geconcentreerd in het nieuwe gedeelte van het dorp. In het oude gedeelte is, behalve het schoolplein, geen ruimte voor de jeugd om buiten schooltijd lekker en uitdagend vrij te spelen. Daarnaast is het schoolplein sterk verouderd en biedt het weinig uitdaging tot spel.

- Basisschool Onder de Linde is 1 juni 2011 omgevormd tot een kindcentrum. Het kindcentrum bestaat uit de basisschool, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Tijdens de voorbereiding, voor het tot stand komen van het kindcentrum, kwam ook het schoolplein ter sprake. Er is in september 2011 een hekwerk rondom het schoolplein geplaatst, dat noodzakelijk was met betrekking tot de veiligheid van de kinderen jonger dan 4 jaar. Daarnaast is de afspraak gemaakt in de toekomst aan de slag te gaan met een gezamenlijke herinrichting van het plein.

- Over het schoolplein zijn afgelopen jaren verschillende klachten ingediend door ouders m.b.t. de veiligheid op het plein (losliggende of scheefliggende stoeptegels) en pestgedrag tijdens het buitenspelen.

- Op landelijk, maar ook internationaal pedagogisch gebied is de visie ten aanzien van buiten spelen en de aankleding van schoolspeelpleinen de afgelopen jaren flink gewijzigd. Niet langer is de speelplaats een ruimte voor enkel het doorbrengen van de pauzes voor kinderen.

Op basis van deze veranderingen in visie is door Nina van Enckevort, groepsleerkracht 1-2 aan de basisschool Hegelsom, in het kader van de opleiding Master SEN Specialist Jonge Kind, een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting van de schoolspeelplaats als speel- en leerplein. Naast een literatuurstudie en het bezoeken van diverse schoolpleinen, maakte ook een intensief traject met leerkrachten, ouders en kinderen uit Hegelsom deel uit van dit onderzoek. De resultaten van de inbreng van ouders, leerkrachten en kinderen zijn verwerkt in het plan om te komen tot een natuurlijk speel- en leerplein.

# Een natuurrijk speel- en leerplein

Veel schoolpleinen lijken op elkaar: grijze trottoirtegels, misschien een enkele boom met hier en daar wat groen. Zo ook in Hegelsom, zie de foto op de kaft van het projectplan. Maar lokt een dergelijk, grijs plein uit tot spel? Visies op inrichting van speelruimte, maar ook het onderzoek in Hegelsom zelf geeft aan dat er behoefte is aan wat anders.

Pedagogisch onderzoek laat zien dat het buitenspel voor kinderen een duidelijke meerwaarde heeft. Ze hebben er meer bewegingsvrijheid, mogen meer geluid maken en kunnen meer exploreren en experimenteren. Belangrijk is dat een speelplaats de voorwaarden biedt om aan deze behoefte van kinderen te voldoen. Een goede speelplaats vraagt om differentiatiemogelijkheden. Dit is te realiseren door een speelruimte te verdelen in verschillende zones met ieder hun eigen karakter, te weten rust, natuurbeleving, creativiteit en sport en spel.

Een natuurrijk speel- en leerterrein onderscheidt zich van andere pleinen door de inrichting met natuurlijke materialen, heel veel variatie en veel levende dingen. Het plein moet de mogelijkheid bieden dat veel verschillende dieren zich vestigen en veel planten waarvan kinderen mogen plukken, Er zijn veel dingen nodig die vragen ontlokken bij kinderen. Er is veel variatie in hoogte, begroeiingen en ruimtes die uitdagen tot gevarieerd spel. Beplanting is dus een zeer belangrijk en essentieel onderdeel van het plein.

Naast een ingericht speelplein met toestellen zit de meerwaarde van een natuurrijk speelterrein, behalve de beplanting, in het feit dat er veel losse en natuurlijke materialen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan: water en zand, houtblokken, takken, stenen en bouwmaterialen, zoals kratten, planken, dekens, e.d. Deze losse onderdelen stimuleren kinderen tot combineren en overleg met elkaar. Geen wachtende rijen bij een toestel.

Het natuurrijk speel- en leerplein wordt niet alleen gebruikt als uitdagende speelruimte tijdens de pauzes op school, maar is door de natuurlijke inrichting ook een leerrijke omgeving tijdens de lessen.

### Doelstelling van de stichting

De stichting heeft als doel:

a. het realiseren en onderhouden van een natuurrijk speelleerplein voor

Kindcentrum Onder de Linde Hegelsom, waar openbaarheidsafspraken op van

toepassing zijn;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun

functie, gemaakte kosten.

### Globaal verslag van uitgeoefende activiteiten t/m 2013.

- Juni 2011 – mei 2012: Onderzoek uitgevoerd door Nina van Enckevort, groepsleerkracht 1-2 aan de basisschool Hegelsom, in het kader van de opleiding Master SEN Specialist Jonge Kind naar de inrichting van de schoolspeelplaats als speel- en leerplein.

- 24-11-2011: Oprichten werkgroep

- 30-01-2012: Gesprek met fondsenwervingbureau JEMO

- 06-02-2012: Voorlopig ontwerp Gerald Willems bespreken

- 09-02-2012: Bespreken voorlopig ontwerp met Monique Peeters van de gemeente Horst aan de Maas

- 29-02-2012: Bespreken voorlopig ontwerp met dorpsraad

- 02-03-2012: Gedeelte van de werkgroep bezoekt bs de Harlekijn in Blerick

- 31-03-2012: Gedeelte van de werkgroep bezoekt de testdag van de Floriade

- 25-04-2012: Overleg met dorpsraad en fondsenwervingbureau JEMO

- Mei 2012: Offertes uitvoering aanvragen

- Juni 2012: Plaatselijke sponsoren aanschrijven en uitnodigen voor 26-8-2012. Inlichten plaatselijke kranten

- 25-06-2012: Oprichten stichting

- 31-07-2012: Contract met JEMO fondsenwervingbureau

- 26-08-2012: Opening Klimwand en start geldinzamelingfase

- September 2012: Projectplan ingediend bij Groen Dichterbij

- 11-10-2012: Uitreiking cheque Maashorstfonds

- November 2012: Gesprekken met mogelijke uitvoerders

- November 2012:Groep 7 doet aanvraag bij “het Scharrelplein” van Jantje Beton.

- Januari 2013: Aanvraag indienen bij Vrijwilligersdagen Oranje Fonds

- 19-02-2013 Gesprek met hoveniers Carlos Hermans (Hermans Tuin en Bestrating) en Jeroen Weijmans (het Groenkompas)

- 15 en 16-03-2013: Vrijwilligersdagen Oranje Fonds

- 24-03-2013: Beheerovereenkomst met gemeente ondertekend

- April 2013: Trottoirtegels verwijderen

- Meivakantie 2013: Herbestrating schoolplein en uitvoering grote lijnen

- 26-06-2013: Opening schoolplein

- 25-8-2013: Deelname aan Hegelsom 80 jaar

- 21-09-2013: Burendag Oranje Fonds: buren uitnodigen als bedankje voor het begrip

- 11-10-2013: Barbecue voor de werkgroep als bedankje voor de inzet

- 9-11-2013: Werkzaterdag

- 14-12-2013: Boom planten van Wiel Jenniskens.

Tussendoor: vergadermomenten, werkmomenten

Vanaf 2013 zijn er jaarlijks 4 werkmomenten (3 ochtenden en 1 dag NL Doet) voor vrijwilligers/ouders, 1 werkmoment voor alle kinderen van de school (NL Doet) en 3 vergaderingen om deze werkmomenten voor te bereiden.

Noodklussen worden tussendoor opgepakt door ouders van de werkgroep.

Actueel verslag schooljaar 2020-2021

Door Corona was dit het tweede jaar op rij dat diverse werkmomenten niet door konden gaan. Gelukkig zijn er een aantal klussen opgepakt door actieve ouders. Komend schooljaar staat achterstallig onderhoud op de agenda.

Onderhoudsplan

Schooljaar 2021-2022

### Werkgroep (en oproep naar ouders):

1 x per seizoen met vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden:

- Laatste zaterdag van de zomervakantie 4 september: plein in orde maken voor het nieuwe schooljaar

- 20 November: plein winterklaar maken.

- Groot onderhoud tijdens de vrijwilligersdagen van het Oranje Fonds 11 en 12 maart.

- 25 Juni: klaar maken voor de zomer

Aanplanten nieuwe planten kan in november en maart.

### Kinderen van de school:

Doel: verhogen van de betrokkenheid van de kinderen bij het schoolplein,

Elke klas is 1 maand per schooljaar aan de beurt om het plein te onderhouden

- September: 	Groep 7-8

- Oktober: 	Groep 4-5 A

- November: 	Groep 1-2 A

- December/ Januari/ Februari: Winterstop

- Maart: 	Groep 2-3

- April: 		Groep 4-5 B

- Mei: 		Groep 1-2 B

- Juni: 		Groep 6-7

Activiteiten:

- Verwijderen van onkruid.

- Snoeiafval in de groenmand gooien.

- Steentjes vegen in de grindbak en naast het pad.

- Wadi zandvrij maken door groepen 5/6, 7 en 8.

- Planten van kleine plantjes, voorjaarsbloemen ed.

### Financiële verantwoording

Bij opheffing wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Bijlagen

Statuten

Uittreksel Kamer van Koophandel

Jaarrekeningen 2020

Bijlage 1: Statuten

Bijlage 2: Uittreksel Kamer van Koophandel

Bijlage 3

Financiële overzichten 2020

2020

| Controle banksaldo* |
| --- |
| 1 januari 2020 | € 592,64 |
| inkomsten |  | € 1.600,00 |
| uitgaven |  | € 1.774,31 |
| 31 december 2020 | € 418,33 |

| Overzicht maandtotalen 2020 |
| --- |
|  | Inkomsten | Uitgaven | Totaal |
| januari | € - | € 525,64 | € 525,64- |
| februari | € 350,00 | € 16,60 | € 333,40 |
| maart | € - | € 321,60 | € 321,60- |
| april | € 625,00 | € 16,56 | € 608,44 |
| mei | € - | € 16,64 | € 16,64- |
| juni | € - | € 16,56 | € 16,56- |
| juli | € - | € 588,77 | € 588,77- |
| augustus | € - | € 16,59 | € 16,59- |
| september | € - | € 16,59 | € 16,59- |
| oktober | € 625,00 | € 196,62 | € 428,38 |
| november | € - | € 16,60 | € 16,60- |
| december | € - | € 25,54 | € 25,54- |
| Totaal | € 1.600,00 | € 1.774,31 | € 174,31- |